# Greining, hönnun, prófun. Tímabilið 18 febrúar til mars 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nafn** | **Dags** | **Ástæða breytinga** | **Útgáfa** |
| Sprint 1 | 9.2.2018 | Fyrsta útgáfa. Stöðfufundur 1 | 1.0 |
| Sprint 2 | 2.3.2018 | Leiðrétting. Stöðufundur 2. Framkvæmdaáætlun frá fyrsta fundi | 1.1 |

Áætlun fyrir tímabilið er listuð hérna með verkþáttum sem er lokið:

1. Greining (Notendasögur og tasks). Heildaryfirlit. Notendasögur (kröfur)
2. Hönnunar þættir (UML, seq chart, forritun)
3. Prófanir. Einingaprófnari og Unitest prófanir
4. Lista Notendasögur sprettur 2-4
5. Uppfærð heildar kostnaðaráætlun fyrir verkefnið
6. Umfangsmat greining. Kostnaðaráætlun v. tímavinnu verkefnahlið 2
7. Kostnaðaráætlun við verkefnahlið 3
8. Verkáætlun uppfærð

Hér að neðan er listi yfir verkþætti sem er ólokið.

1. Forritun fyrir viðbótar þætti kerfisins
2. Uppfæra UML klasa
3. Bæta virknismódúl

## Staða helstu verkhluta

* Notendasögum sprint 2 lokið: 100%
* Prófanir hafa byrjað
* Umfangsmat lokið: (50%). Uppsetning (75%).

## Verkþættir sem unnið var í á tímabilinu

* Notendasögur voru lagfærðar
* UML var uppfært
* Server- og client klasar settir upp
* Klasar prufukeyrðir
* Tíma og kostnaðaráætlun uppfærð

# Útgáfa í heild

Við lokafund við aðra vörðu (MS2) þann 2. mars síðastliðinn var gerð grein fyrir útistandandi liðum og ákveðið að halda öðrum verklið opnum þar sem að prófanir á hönnunarþáttum munu standa áfram yfir í þriðja sprett.

Fyllt hefur veruð inn í verkefnaáætlun og er verkefnið farið að taka á sig mynd eftir að forritunarrammi er kominn upp og stóðst prófanir.

Flögg:

**Grænt**: Á áætlun. Lítil áhætta

**Blátt**: Fram úr áætlun. Áhætta sýnileg

**Rautt**: Ófyrirsjánleg verklok. Mikil áhætta

Flagg vegna áhættumats er **Blátt**